**To Do List ESE Team 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task | To Do | Status | Deadline |
| Setup the project | * Installieren von Spring/Maven | erledigt |  |
| * Installieren von SQL | erledigt |  |
| * Datenbank erstellen | erledigt |  |
| Setup the webpage | * HTML Files | erledigt |  |
| * Java - Arbeiten mit dem Model-View-Controller | erledigt |  |
| * Controllers | erledigt |  |
| * Repositories | erledigt |  |
| Generate lists with the database | * Einträge werden in der Datenbank gespeichert | erledigt |  |
| Show the database lists on the webpage | * Die Aufträge sollen aufgelistet auf der Webpage angezeigt werden | erledigt |  |
| Productlists | * Möglicherweise Datenbank für die Produkte der Firma erstellen | offen | KW 44 |
| * Auswählfeld erstellen mit den gegebenen Produkten | offen | KW 45 |
| Client search | * Suche der bestehenden Kunden erstellen | offen | KW 45 |
| Routen Planer | * Routen sollen für die verschiedenen Fahrer geplant werden (von den Logistikern) | offen |  |
| * Routen sollen automatisch geplant werden (am einfachsten über Google Maps) | offen |  |
| Login Page | * HTML | In Arbeit | KW 44 |
| * Java | In Arbeit | KW 44 |
| * SQL | offen | KW 44 |
| User Database | * User Logistiker | offen | KW 44 |
| * User Fahrer | offen | KW 44 |
| Driver View | * Seite mit den auszuliefernden Aufträgen (Liste) | offen | KW 46 |
| * Aufträge sollen angeklickt werden können mit Button Möglichkeiten (akzeptiert, nicht akzeptiert, Verspätung) | offen | KW 46 |
| Customer ID conecting with the order | * Kunden ID muss noch an die Bestellung weitergeleitet werden | offen |  |
| Synchonize the database with all team members (every one is working with the same database) | * Datenbank soll auf GIT synchronisiert werden | offen | KW 45 |
| ... feel free to add things... |  |  |  |